

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 계획서 | | | | |
| 조 | 2 | | 팀원명 | 김수용, 김송성, 김지아 |
| 프로젝트 계획 | | | | |
| 팀원명 | | 맡은 역할 | | |
| 김수용 | | 데이터 불러오기 및 데이터 클리닝 1차, EDA, 인사이트 분석 및 피드백 | | |
| 김지아 | | 데이터 불러오기 및 데이터 클리닝 피드백 및 수정보완, EDA, 인사이트 분석 및 피드백 | | |
| 김송성 | | 데이터 불러오기 및 데이터 클리닝 피드백 및 수정보완, EDA, 인사이트 분석 및 피드백 | | |
| 프로젝트 준비 일정 | | | | |
| 일시 | | 내용 | | |
| ~6/15 | | 데이터 불러오기 및 클리닝 완료 (1차 진행 후 피드백 반영하여 수정 보완까지 완료) | | |
| 6/16~6/21 | | 각자 EDA~인사이트 도출 진행 후 그때 그때 공유 및 피드백 | | |
| 6/22 | | 조별 세션 진행하며 총정리 및 흐름 정리, 최종 피드백 | | |
| 6/23~6/25 | | 발표 PPT/PDF 제작 | | |
| 기타 사항 | | | | |
| 저희 조의 경우 매 인사이트 분석 때마다 각자의 방식으로 데이터를 가공하고, 분석한 후에 조별 세션 시간에 각자의 분석 포인트와 발견한 인사이트를 공유할 때에 큰 시너지가 났습니다. 한 가지 주제에 대해서도 다각적인 관점에서 분석을 하기에 이러한 개별 분석 후 피드백 및 수정 보완 방식이 효과적이었고, 따라서 파이널 프로젝트의 경우에도 부분 부분 나누어 진행하기보다는, 전체적으로 각자 궁금한 질문을 떠올리는 것부터 직접 그에 대한 답을 찾는 것까지 각자 진행을 해보고 싶다고 의견이 모였습니다. 대신 파이널 프로젝트 세션 시에 통일성 있는 방향성을 가지고 발표 할 수 있도록 중간중간 계속해서 진행상황을 공유하기로 하였으며, 조별 세션 시간에 최종적으로 흐름을 정리하는 시간을 갖고자 합니다. | | | | |